Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  «_06_»_________июня 2025_________ г. N__5784___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2025-2030 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию  жилищно-коммунального хозяйства»,  постановлением  Правительства Курганской области от 03.04.2025 года № 87 «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области на 2025-2030 годы» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2025-2030 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Кургана, директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана Медведева А.В., директора Департамента финансов и имущества Администрации города Кургана Зворыгина И.В.

Глава города Кургана                                                           А.А. Науменко

Бурлева Оксана Викторовна

(3522) 42-85-03 доб. 726#

Приложение

к постановлению

Администрации города Кургана                от___06.06.2025___г. №_5784__

«Об утверждении  муниципальной адресной  программы «Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2025-2030 годы»

Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в городе Кургане на 2025-2030 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в городе Кургане на 2025-2030 годы»

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2025-2030 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 188-ФЗ, Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Федеральный закон от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Постановление Правительства Курганской области от 03.04.2025 года № 87 «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области на 2025-2030 годы» |
| Заказчик программы | Администрация города Кургана |
| Ответственный исполнитель программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент финансов и имущества Администрации города Кургана |
| Разработчик программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана |
| Цель и задачи программы | Цель программы: - приобретение жилых помещений для дальнейшего обеспечения расселения многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в период с 1 января 2017 года до 1 января 2018 года (далее – аварийные многоквартирные дома). Задачи программы: - сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории города Кургана; - развитие жилищного строительства в городе Кургане. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2025 – 2030 годы: I этап – 2025-2026 годы; II этап – 2026-2027 годы; III этап – 2027-2028 годы; IV этап – 2028-2029 годы; V этап – 2029-2030 годы |
| Исполнители программы | Администрация города Кургана, Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, Департамент финансов и имущества, МКУ «Управление капитального строительства», организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от формы собственности, имеющие лицензии на право проектирования, строительства, ведения проектно-изыскательской и другой деятельности, связанной с реализацией настоящей программы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составит 1 173 469 942,94 рубля. Объемы финансирования по этапам программы: I этап: 768 000 000,00 рублей; II этап: 101 367 500,00 рубля; III этап: 101 367 500,00 рубля; IV этап: 101 367 500,00 рубля; V этап: 101 367 442,94 рубля. Финансирование программы осуществляется за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»* (по согласованию), областного бюджета, местного бюджета (по согласованию). * - размер средств носит характер прогноза |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Приобретение жилых помещений |
| Контроль за реализацией программы. | Администрация города Кургана. |

- Программа при необходимости может корректироваться.

Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в городе Кургане на 2025-2030 годы»

РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Переселение граждан города Кургана  из аварийного жилищного фонда по-прежнему остается одной из важнейших задач  Администрации города Кургана.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний вид города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность города.

Проживание граждан в аварийных домах представляет угрозу их жизни и здоровью.

Выполнение муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2025-2030 годы» (далее – Программа) предусматривает приобретение жилых помещений в целях дальнейшего переселения граждан, поживающих на территории города Кургана, из аварийного жилищного фонда.

Программа разработана Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») и постановлением Правительства Курганской области от 03.04.2025 года № 87 «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области на 2025-2030 годы»    для предоставления финансовой поддержки городу Кургану на  приобретение жилых помещений для дальнейшего обеспечения расселения аварийных многоквартирных домов.

В Программу включены 53 многоквартирных дома, которые признаны в период с 01.01.2017 года по 01.01.2018 года в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, где  проживают  979 человек,  которых необходимо переселить. Расселяемая площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах составляет 12 882,50 кв.м.

РАЗДЕЛ II.  ЦЕЛЬ И  ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, установленном действующим законодательством.

- Основными задачами Программы являются:

- сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории города Кургана;

- развитие жилищного строительства  в городе Кургане.

РАЗДЕЛ III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает комплекс мероприятий, который должен быть проведен в течение  указанного периода.

Реализация Программы должна происходить поэтапно.

I этап – 2025-2026 годы;

II этап – 2026-2027 годы;

III этап – 2027-2028 годы;

IV этап – 2028-2029 годы;

V этап – 2029-2030 годы.

На протяжении всех этапов реализации  Программы необходимо:

- уточнить объем общей площади жилья для переселения граждан;

- организовать привлечение бюджетных средств для реализации Программы;

- организовать участие застройщиков в строительстве многоквартирных домов в городе Кургане;

- приобрести у застройщиков жилые помещения в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- осуществить процесс переселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье.

Условиями прекращения реализации программы являются досрочное достижение цели и задач Программы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (по согласованию), областного бюджета, местного бюджета (по согласованию).

РАЗДЕЛ V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Общее финансирование реализации Программы составляет                                    1 173 469 942,94   рубля. Реализация Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (по согласованию) и местных бюджетов (по согласованию).

Объем финансирования Программы рассчитан в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2024 года № 911/пр  «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2025 года и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2025 года».

При приобретении жилых помещений в рамках реализации Программы, муниципальным образованием город Курган применяется норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Курганской области, установленный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на квартал, соответствующий дате объявления аукциона.

Объем финансирования Программы может быть изменен по итогам осуществления закупок квартир в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объем финансовых средств для реализации Программы определяется  по формуле:

Vcp = Vд + Sдоп x C, где:

Vcp - объем финансовых средств для реализации Программы;

Vд - объем финансовых средств в рамках долевого финансирования, равный Vд = Sж x C;

Sж - общая площадь жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, равнозначного по общей площади жилому помещению, ранее занимаемому указанными гражданами;

Sдоп - дополнительные квадратные метры общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, финансируемые за счет средств областного или местного бюджетов сверх доли обязательного финансирования;

C - размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии  с Федеральным законом  от 21 июля 2007 года № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Приобретение жилых помещений для дальнейшего обеспечения переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане, осуществляется Администрацией города Кургана в соответствии с жилищным законодательством за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (по согласованию) и местного бюджета (по согласованию).

При этом расходы, произведенные в 2025 году до момента заключения соглашения Правительством Курганской области с Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» о предоставлении поддержки Курганской области на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми с 1 января 2017 года до 1 января 2018 года, могут быть возмещены за счет средств указанной поддержки в соответствии с установленным действующим законодательством порядком, а также учитываются при исполнении условий ее предоставления.

РАЗДЕЛ VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Конечным результатом   Программы является:

- переселение 979 граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах города Кургана;

- строительство благоустроенного жилья и (или) приобретение жилых помещений в объеме не менее 12 882,50 кв.м.;

- ликвидация 12 882,50 кв.м. аварийного жилищного фонда.

РАЗДЕЛ VII. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения (год, квартал) | Ответственные исполнители | Финансовое обеспечение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Объем, тыс.рублей |
| I. Задача (сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории города Кургана) |  |  |  |  |  |
| 1 | Уточнение объема общей площади жилья для переселения граждан | 2025-2030 | ДЖКХ | В рамках исполнения полномочий | - |
| 2 | Осуществление процесса переселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье | 2025-2030 | ДЖКХ | В рамках исполнения полномочий | - |
| II. Задача (развитие жилищного строительства в городе Кургане) |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в строительстве многоквартирных домов; приобретение у застройщиков жилых помещений в городе Кургане | 2025-2030 | ДЖКХ, ДФИ | Бюджет Курганской области Бюджет города Кургана | В соответствии с Соглашением |

РАЗДЕЛ VIII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Выполнение Программы определяется в абсолютных показателях.

В результате реализации Программы из 53 аварийных многоквартирных домов, общей площадью 12 882,50 кв.м., будет расселено 979 человек, которым будут предоставлены благоустроенные жилые помещения общей площадью не менее 12 882,50 кв.м.

РАЗДЕЛ IX. СВЕДЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Администрация города Кургана (по согласованию):

- осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых на мероприятия по реализации Программы;

- представляет  в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области ежемесячные финансовые отчеты (до 5 числа месяца, следующего за отчетным), документы, подтверждающие ход реализации Программы, и годовые отчеты.

РАЗДЕЛ X. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, СОВПАДАЮЩИХ С ЗАДАЧАМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в соответствии Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановление Правительства Курганской области от 03.04.2025 года № 87 «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области на 2025-2030 годы».

_____________________________________________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2025-2030 годы» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2030 года |  | Планируемая дата окончания переселения | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв.м. | количество человек | дата | кв.м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по Программе переселения 2025-2030г.г. |  |  | x | x | 12 882,50 | 979 | x | 58765,00 | x | x |
| 1. | г. Курган | г. Курган, ул. 9 Мая, д. 1 | 1960 | 12.10.2017 | 614,40 | 35 | 31.12.2028 | 2398,00 | 45:25:030307:262 | Сформирован под одним домом |
| 2. | г. Курган | г. Курган, ул. 9 Мая, д. 2 | 1960 | 12.10.2017 | 563,10 | 54 | 31.12.2028 | 1636,00 | 45:25:030307:263 | Сформирован под одним домом |
| 3. | г. Курган | г. Курган, ул. Акмолинская, д. 16 | 1956 | 31.10.2017 | 42,70 | 4 | 31.12.2028 |  | 45:25:020903:11 | Не сформирован |
| 4. | г. Курган | г. Курган, ул. Акмолинская, д. 29 | 1957 | 15.12.2017 | 104,5 | 6 | 31.12.2030 |  | 45:25:020903:11 | Не сформирован |
| 5. | г. Курган | г. Курган, ул. Акмолинская, д. 51 | 1958 | 27.09.2017 | 34,20 | 5 | 31.12.2027 |  | 45:25:020903:11 | Не сформирован |
| 6. | г. Курган | г. Курган, ул. Гагарина, д. 11 | 1961 | 06.07.2017 | 1009,80 | 71 | 31.12.2026 | 1783,00 | 45:25:040318:53 | Сформирован под одним домом |
| 7. | г. Курган | г. Курган, ул. Гагарина, д. 56 | 1954 | 18.08.2017 | 232,80 | 11 | 31.12.2027 | 707,00 | 45:25:040611:147 | Сформирован под одним домом |
| 8. | г. Курган | г. Курган, ул. Декабристов, д. 48 | 1958 | 19.06.2017 | 49,20 | 4 | 31.12.2027 | 663,00 | 45:25:040318:50 | Сформирован под одним домом |
| 9. | г. Курган | г. Курган, ул. Добролюбова, д. 72 | 1960 | 13.02.2017 | 155,20 | 14 | 31.12.2027 | 811,00 | 45:25:030405:63 | Сформирован под одним домом |
| 10. | г. Курган | г. Курган, ул. Доватора, д. 2в | 1964 | 04.08.2017 | 253,10 | 13 | 31.12.2027 | 1494,00 | 45:25:040322:119 | Сформирован под одним домом |
| 11. | г. Курган | г. Курган, ст. Камчиха, д. 2а | 1978 | 02.11.2017 | 98,70 | 4 | 31.12.2028 |  |  | Не сформирован |
| 12. | г. Курган | г. Курган, п. Керамзитный, д. 8 | 1962 | 01.08.2017 | 552,80 | 40 | 31.12.2027 | 3291,00 | 45:25:060403:208 | Сформирован под одним домом |
| 13. | г. Курган | г. Курган, ул. Климова, д. 27 | 1906 | 28.12.2017 | 88,20 | 10 | 31.12.2030 | 1089,00 | 45:25:070311:245 | Сформирован под одним домом |
| 14. | г. Курган | г. Курган, ул. Климова, д. 31 | 1937 | 28.12.2017 | 188,10 | 25 | 31.12.2030 | 678,00 | 45:25:070311:246 | Сформирован под одним домом |
| 15. | г. Курган | г. Курган, ул. Климова, д. 33 | 1959 | 28.12.2017 | 72,70 | 4 | 31.12.2030 | 611,00 | 45:25:070311:248 | Сформирован под одним домом |
| 16. | г. Курган | г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 155б | 1958 | 10.01.2017 | 121,70 | 9 | 31.12.2026 | 1009,00 | 45:25:070307:243 | Сформирован под одним домом |
| 17. | г. Курган | г. Курган, ул. Комиссаров, д. 67а | 1954 | 20.12.2017 | 40,90 | 5 | 31.12.2030 | 1228,00 | 45:25:020602:79 | Сформирован под одним домом |
| 18. | г. Курган | г. Курган, ул. Комиссаров, д. 69а | 1958 | 19.01.2017 | 211,50 | 10 | 31.12.2027 | 809,00 | 45:25:020602:72 | Сформирован под одним домом |
| 19. | г. Курган | г. Курган, ул. Комиссаров, д. 71 | 1954 | 10.01.2017 | 123,80 | 11 | 31.12.2026 | 747,00 | 45:25:020602:85 | Сформирован под одним домом |
| 20. | г. Курган | г. Курган, ул. Комиссаров, д. 73а | 1954 | 18.01.2017 | 109,50 | 9 | 31.12.2026 | 783,00 | 45:25:020602:60 | Сформирован под одним домом |
| 21. | г. Курган | г. Курган, пр. Конституции, д. 10 | 1963 | 20.12.2017 | 126,20 | 14 | 31.12.2029 | 654,00 | 45:25:080501:200 | Сформирован под одним домом |
| 22. | г. Курган | г. Курган, ул. Космонавтов, д. 1а | 1966 | 17.11.2017 | 61,40 | 6 | 31.12.2029 |  |  | Не сформирован |
| 23. | г. Курган | г. Курган, ул. Котовского, д. 5 | 1960 | 27.11.2017 | 401,10 | 30 | 31.12.2029 | 1331,00 | 45:25:040318:47 | Сформирован под одним домом |
| 24. | г. Курган | г. Курган, ул. Линейная, д. 52 | 1955 | 04.10.2017 | 714,30 | 50 | 31.12.2028 | 1561,00 | 45:25:070202:64 | Сформирован под одним домом |
| 25. | г. Курган | г. Курган, ул. Ломоносова, д. 10 | 1961 | 17.11.2017 | 505,80 | 32 | 31.12.2029 | 1262,00 | 45:25:040323:57 | Сформирован под одним домом |
| 26. | г. Курган | г. Курган, ул. Ломоносова, д. 24 | 1958 | 17.11.2017 | 756,00 | 30 | 31.12.2029 | 1537,00 | 45:25:040318:59 | Сформирован под одним домом |
| 27. | г. Курган | г. Курган, ул. Ломоносова, д. 26 | 1960 | 04.12.2017 | 482,40 | 37 | 31.12.2029 | 2504,00 | 45:25:040318:25 | Сформирован под одним домом |
| 28. | г. Курган | г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 19 | 1954 | 10.01.2017 | 1120,90 | 121 | 31.12.2026 | 4596,00 | 45:25:040318:61 | Сформирован под одним домом |
| 29. | г. Курган | г. Курган, ул. М.Горького, д. 236 | 1958 | 11.05.2017 | 67,00 | 6 | 31.12.2027 | 1830,00 | 45:25:070414:176 | Сформирован под одним домом |
| 30. | г. Курган | г. Курган, ул. Межевая, д. 18 | 1950 | 19.06.2017 | 260,50 | 35 | 31.12.2027 |  |  | Не сформирован |
| 31. | г. Курган | г. Курган, п. Мелькомбината, д. 15 | 1906 | 20.09.2017 | 14,10 | 4 | 31.12.2027 | 1937,00 | 45:25:070414:5484 | Сформирован под одним домом |
| 32. | г. Курган | г. Курган, п. Механический, д. 5 | 1953 | 28.12.2017 | 355,80 | 29 | 31.12.2030 | 1978,00 | 45:25:020703:42 | Сформирован под одним домом |
| 33. | г. Курган | г. Курган, п. Механический, д. 5б | 1959 | 16.08.2017 | 296,70 | 22 | 31.12.2027 | 622,00 | 45:25:020703:33 | Сформирован под одним домом |
| 34. | г. Курган | г. Курган, ул. Монтажников, д. 7 | 1962 | 01.08.2017 | 179,80 | 9 | 31.12.2027 | 1110,00 | 45:25030309:172 | Сформирован под одним домом |
| 35. | г. Курган | г. Курган, мкр. Нижняя Утятка, ул. Тепличная, д. 2 | 1964 | 31.01.2017 | 94,10 | 4 | 31.12.2027 | 1774,00 | 45:25:110405:23 | Сформирован под одним домом |
| 36. | г. Курган | г. Курган, мкр. Нижняя, Утятка, ул. Тепличная, д. 21 | 1968 | 16.08.2017 | 98,40 | 9 | 31.12.2027 | 944,00 | 45:25:110405:20 | Сформирован под одним домом |
| 37. | г. Курган | г. Курган, ул. Ползунова, д. 76 | 1961 | 27.09.2017 | 70,40 | 3 | 31.12.2027 |  |  | Не сформирован |
| 38. | г. Курган | г. Курган, ул. Пугачева, д. 4 | 1956 | 02.10.2017 | 83,90 | 8 | 31.12.2027 | 1581,00 | 45:25:040318:74 | Сформирован под одним домом |
| 39. | г. Курган | г. Курган, ул. Пугачева, д. 6 | 1956 | 13.09.2017 | 167,80 | 13 | 31.12.2027 | 1393,00 | 45:25:040318:72 | Сформирован под одним домом |
| 40. | г. Курган | г. Курган, ул. Пугачева, д. 93а | 1977 | 16.10.2017 | 303,90 | 25 | 31.12.2028 | 1205,00 | 45:25:040319:17 | Сформирован под одним домом |
| 41. | г. Курган | г. Курган, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 2 | 1951 | 15.11.2017 | 104,00 | 4 | 31.12.2028 | 1014,00 | 45:25:020813:214 | Сформирован под одним домом |
| 42. | г. Курган | г. Курган, переезд Савельевский, д. 3 | 1958 | 28.12.2017 | 68,60 | 2 | 31.12.2030 | 825,00 | 45:25:070401:72 | Сформирован под одним домом |
| 43. | г. Курган | г. Курган, ул. Смирнова, д. 3 | 1959 | 17.04.2017 | 127,20 | 7 | 31.12.2027 | 617,00 | 45:25:020602:6 | Сформирован под одним домом |
| 44. | г. Курган | г. Курган, ул. Советская, д. 92, стр. 1 | 1918 | 02.11.2017 | 60,40 | 5 | 31.12.2028 |  |  | Не сформирован |
| 45. | г. Курган | г. Курган, ул. Урожайная, д. 151 | 1959 | 28.12.2017 | 144,30 | 11 | 31.12.2030 | 1041,00 | 45:25:040601:49 | Сформирован под одним домом |
| 46. | г. Курган | г. Курган, ул. Урожайная, д. 153 | 1959 | 27.11.2017 | 54,20 | 7 | 31.12.2029 | 1138,00 | 45:25:040601:51 | Сформирован под одним домом |
| 47. | г. Курган | г. Курган, ул. Уфимская, д. 19 | 1960 | 02.10.2017 | 308,80 | 22 | 31.12.2028 | 1395,00 | 45:25:020902:133 | Сформирован под одним домом |
| 48. | г. Курган | г. Курган, ул. Уфимская, д. 21 | 1960 | 26.12.2017 | 77,40 | 4 | 31.12.2030 | 1623,00 | 45:25:020902:152 | Сформирован под одним домом |
| 49. | г. Курган | г. Курган, ул. Челябинская, д. 4 | 1958 | 20.12.2017 | 60,60 | 7 | 31.12.2029 | 1128,00 | 45:25:040323:54 | Сформирован под одним домом |
| 50. | г. Курган | г. Курган, мкр. Черемухово, ул. Советская, д. 2 | 1963 | 27.11.2017 | 277,80 | 25 | 31.12.2029 | 784,00 | 45:25:110304:174 | Сформирован под одним домом |
| 51. | г. Курган | г. Курган, пер. Шатровский, д. 83 | 1960 | 28.12.2017 | 150,80 | 12 | 31.12.2030 | 999,00 | 45:25:030405:71 | Сформирован под одним домом |
| 52. | г. Курган | г. Курган, ул. Электровозная, д. 25 | 1960 | 17.11.2017 | 288,60 | 16 | 31.12.2029 | 645,00 | 45:25:020902:128 | Сформирован под одним домом |
| 53. | г. Курган | г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39ж | 1968 | 03.10.2017 | 439,4 | 28 | 31.12.2028 | 967,00 | 45:25:020803:106 | Сформирован под одним домом |

Примечание: распределение приобретенных в рамках Программы жилых помещений будет осуществляться после определения Правительством Российской Федерации порядка и условий предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» целевых средств бюджетам субъектов Российской Федерации.

____________________________________________