Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  «_27_»_________июня 2025_________ г. N__6572___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 28.02.2025 г. № 1832 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2026 - 2028 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  Уставом муниципального образования города Кургана Администрация города Кургана постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Кургана от 28.02.2025 г. № 1832 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2026 - 2028 годы» следующие изменения:

1) изложить текст преамбулы постановления в новой редакции:           «В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  Уставом муниципального образования города Кургана Администрация города Кургана» Администрация города Кургана постановляет:»;

2) приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3) приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

4) приложение 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и курганцы» и разместить на официальном сайте муниципального образования города Кургана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.kurgan-city.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Кургана, директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана Медведева А.В., директора Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана Юшкову Н.В., директора Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана Бунину А.М.

Глава города Кургана                                                                       А.А. Науменко

Неустроева Екатерина Николаевна

(3522)42-84-80  доб. 812#

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации города Кургана от «_27» 06.2025_г. № _6572_ «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 28.02.2025 г. № 1832 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2026 - 2028 годы» |
| --- | --- |

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты

| № п/п | Наименование подключаемого объекта | Месторасположение земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Объем необходимой подключаемой нагрузки, куб.метров сутки |  | Срок подключения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | холодное водоснабжение | водоотведение |  |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка | г. Курган, 16 микрорайон | 45:25:020307:17 45:25:020307:30 | 784,44 | 784,44 | 2026 - 2028 год |
| 2 | Приемно-сливная станция для привозных стоков жидких бытовых отходов | г. Курган, ул. Омская, 150Б | 45:25:0204055:130 | - | 1000,0 | 2026 - 2028 год |
| 3 | Водоразборные колонки | г. Курган, пос. Левашово | 45:25:020202 45:25:020303 | 353,04 | - | 2026 - 2028 год |
| 4 | Офисное здание | г. Курган, ул. Куйбышева-Кирова | 45:25:070311:123 | 1,43 | 1,43 | 2026 - 2028 год |
| 5 | Комплексное развитие территории жилой застройки КРТ 15.1 | г. Курган, ул. Куйбышева, ул. Красина, ул. Климова, ул. Кирова | 45:25:070311 | 55,94 | 55,94 | 2026 - 2028 год |
| 6 | Здание бани общественного назначения | г. Курган, 8 мкр, участок 4А | 45:25:020405:331 | 3,0 | 3,0 | 2026 - 2028 год |

_____________________________

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации города Кургана от «27_» 06.2025_г. № 6572_ «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 28.02.2025 г. № 1832 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2026 - 2028 годы» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции

объектов централизованной системы холодного водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Местоположение | Срок выполнения | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
|  | Мероприятия по модернизации существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация водопровода Д=400 мм на L=400 м | ул. Родькина в 11 мкр. | 2026-2028 | - | 8,67 | 0,00 | - |  |  | - | - |
|  | Мероприятия по строительству объектов централизованной системы холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство разводящих сетей водопровода Д=225 мм L=300 м | 16 мкр. | 2026-2028 | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 2. | Строительство разводящих сетей водопровода Д=315 мм L=1150 м | 16 мкр. | 2026-2028 | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 3. | Строительство разводящих сетей водопровода Д=110 мм L=7750 м с монтажом водоразборных колонок в количестве 26 шт. | пос. Левашово | 2026-2028 | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 4. | Строительство разводящих сетей водопровода Д=63 мм L=20 м | ул. Куйбышева-Кирова | 2026-2028 | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 5. | Строительство разводящих сетей водопровода Д=110 мм L=100 м | ул. Куйбышева, ул. Красина, ул. Климова, ул. Кирова | 2026-2028 | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 6. | Строительство разводящих сетей водопровода Д=110 мм L=80 м | 8 мкр., уч. 4 А | 2026-2028 | - | - | - | - |  |  | - | - |

_______________________

|  | Приложение 3 к постановлению Администрации города Кургана от «27_» 06.2025_г. № _6572_ «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 28.02.2025 г. № 1832 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2026 - 2028 годы» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции

объектов централизованной системы водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Местоположение | Срок выполнения | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
|  | Мероприятий по модернизации существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Модернизация канализационного коллектора Д=1000 мм L=1000 м | от КНС-3 до ОСК по ул. Омская, 150 | 2026-2028 | 0,90 | 0,00 | 69,84 | - | - |
| - 2. | Модернизация напорной канализации Д=800 мм L=2350 м (1 нитка) | 11 мкр-пр. Машиностроителей | 2026-2028 | 0,90 | 0,00 | 69,84 | - | - |
|  | Мероприятия по строительству объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Строительство разводящих сетей канализации Д=225 мм L=2804 м | 16 мкр. | 2026-2028 | - | - | - | - | - |
| - 2. | Строительство разводящих сетей канализации Д=315 мм L=80 м | ул. Омская, 150Б | 2026-2028 | - | - | - | - | - |
| - 3. | Строительство разводящих сетей канализации Д=160 мм L=30 м | ул. Куйбышева-Кирова | 2026-2028 | - | - | - | - | - |
| - 4. | Строительство разводящих сетей канализации Д=160 мм L=120 м | ул. Куйбышева, ул. Красина, ул. Климова, ул. Кирова | 2026-2028 | - | - | - | - | - |
| - 5. | Строительство разводящих сетей канализации Д=160 мм L=650 м | 8 мкр., уч. 4 А | 2026-2028 | - | - | - | - | - |

_____________________