Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  «_29_»_______сентября 2025_______ г. N__9901___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 08.08.2025 года № 8085 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2025-2026 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 20.03.2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ ст. 16 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением  Правительства Курганской области от 22.07.2025 года № 224 «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области на 2025-2026 годы» Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Кургана от 08.08.2025 года № 8085 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2025-2026 годы», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 28.08.2025 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Кургана, директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана Медведева А.В., директора Департамента финансов и имущества Администрации города Кургана Зворыгина И.В.

Глава города Кургана                                                                  А.А. Науменко

Бурлева Оксана Викторовна,  (3522) 42-85-03 доб. 726#

Приложение

к постановлению

Администрации города Кургана

от__29.09.2025__г. №___9901______

«О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 08.08.2025 года № 8085 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2025-2026 годы»

Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в городе Кургане на 2025-2026 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в городе Кургане на 2025-2026 годы»

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2025-2026 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 188-ФЗ, Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Федеральный закон от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Постановление Правительства Курганской области от 22.07.2025 года № 224 «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области на 2025-2026 годы» |
| Заказчик программы | Администрация города Кургана |
| Ответственный исполнитель программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент финансов и имущества Администрации города Кургана |
| Разработчик программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана |
| Цель и задачи программы | Цель программы: - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в период с 1 января 2017 года по 1 декабря 2017 года (далее – аварийные многоквартирные дома). Задачи программы: - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки; - сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории города Кургана; - развитие жилищного строительства в городе Кургане. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2025 – 2026 годы |
| Исполнители программы | Администрация города Кургана, Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, Департамент финансов и имущества, МКУ «Управление капитального строительства», организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от формы собственности, имеющие лицензии на право проектирования, строительства, ведения проектно-изыскательской и другой деятельности, связанной с реализацией настоящей программы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и областного бюджета. Общий объем финансирования программы составит (всего финансовых средств) - 1 168 458 005,51 руб., из них: Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – Фонд) – 366 589 005,51 руб., средства бюджета Курганской области (далее – областной бюджет) – 768 000 000,00 руб., средства бюджета города Кургана – 33 869 000,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - площадь многоквартирных домов, которую планируется расселить – 10 751,40 кв.м. - количество переселенных жителей – 785 человек. |
| Контроль за реализацией программы. | Администрация города Кургана. |

- Программа при необходимости может корректироваться.

Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в городе Кургане на 2025-2026 годы»

РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Переселение граждан города Кургана из аварийного жилищного фонда по-прежнему остается одной из важнейших задач Администрации города Кургана.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний вид города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность города.

Проживание граждан в аварийных домах представляет угрозу их жизни и здоровью.

Выполнение муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2025-2026 годы» (далее – Программа) направлено на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

Программа разработана Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») и постановлением Правительства Курганской области от 22.07.2025 года № 224 «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области на 2025-2026 годы»    для предоставления финансовой поддержки городу Кургану на  приобретение жилых помещений для дальнейшего обеспечения расселения аварийных многоквартирных домов.

Программный метод переселения из аварийного жилья является наиболее эффективным и реальным, поскольку предусматривает долевое финансирование из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Курганской области.

Средства финансирования Программы могут расходоваться на:

- выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, с подпунктом «а» пункта 19 Правил;

- приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся многоквартирных домах или в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию, для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда. При этом, финансовые средства Фонда, предоставляемые в рамках дополнительных лимитов, расходуются только на приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся многоквартирных домах или в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию.

В Программу включены 39 многоквартирных домов, которые признаны в период с 01.01.2017 года по 01.12.2017 года в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, где проживают 785 человек, которых необходимо переселить. Расселяемая площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах составляет 10 751,40 кв.м.

РАЗДЕЛ II.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в период с 1 января 2017 года по 1 декабря 2017 года, а также создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается путем непрерывного сбора данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса.

В ходе реализации Программы осуществляются:

- выполнение обязательств по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд, путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Жилые помещения, предоставляемые гражданам в рамках Программы, должны соответствовать рекомендуемому перечню характеристик, проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений (приложение № 2 к Методическим рекомендациям по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2021 года № 817/пр);

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах.

- Основными задачами Программы являются:

- - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки;

- сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории города Кургана;

- развитие жилищного строительства в городе Кургане.

РАЗДЕЛ III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает комплекс мероприятий, который должен быть проведен до 31 декабря 2026 года на условиях софинансирования за счет средств Фонда и областного бюджета.

На протяжении всей Программы необходимо:

- уточнить объем общей площади жилья для переселения граждан;

- приобрести у застройщиков жилые помещения в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- осуществить процесс переселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье.

Условиями прекращения реализации программы являются досрочное достижение цели и задач Программы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и областного бюджета.

РАЗДЕЛ V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ

Информация об объеме финансовых средств, планируемом на реализацию Программы, в разрезе способов переселения граждан и источников финансирования, содержится в приложениях 2, 3 к Программе.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляются на условиях софинансирования (за счет средств Публично-правовой компании «Фонд развития территорий»,  областного и городского бюджетов).

Общее финансирование реализации Программы составляет (всего средств) 1 168 458 005,51 рублей, из них:

- средства Фонда - 366 589 005,51 руб.,

- средства областного бюджета – 768 000 000,00  руб.,

- средства городского бюджета – 33 869 000,00 руб.

Объем финансирования Программы рассчитан в соответствии с приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2024 года № 911/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2025 года и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2025 года», от 21.03.2025 года № 172/пр «О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2025 года», от 02.07.2025 года № 394/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2025 года и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2025 года».

При приобретении жилых помещений в рамках реализации Программы, муниципальным образованием город Курган применяется норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Курганской области, установленный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на квартал, соответствующий дате объявления аукциона.

Объем финансирования Программы может быть изменен по итогам осуществления закупок квартир в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или) оценки размера возмещения за жилые помещения в связи с изъятием для муниципальных нужд. Оценка размера возмещения за жилые помещения в аварийных многоквартирных домах производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Объем финансовых средств для реализации Программы определяется по формуле:

Vcp = Vд + Sдоп x C, где:

Vcp - объем финансовых средств для реализации Программы;

Vд - объем финансовых средств в рамках долевого финансирования Фонда и областного бюджета, равный Vд = Sж x C;

Sж - общая площадь жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, равнозначного по общей площади жилому помещению, ранее занимаемому указанными гражданами;

Sдоп - дополнительные квадратные метры общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, финансируемые за счет средств областного или местного бюджетов сверх доли обязательного финансирования;

C - размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

По каждому помещению каждого аварийного многоквартирного дома произведен расчет объема финансовых средств на реализацию Программы. Дополнительные квадратные метры общей площади жилого помещения рассчитаны как разница между общей площадью жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, и общей площадью сносимого жилого помещения.

Общая площадь жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, рассчитывается исходя из размеров квартир по числу комнат и их площади в соответствии с пунктом 5.2 СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.05.2022 года № 361/пр (далее – СниП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»).

Минимальная площадь жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, рассчитывается в соответствии с пунктом 5.2 СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные».

При расчете площади жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, применяется нижняя граница размеров рекомендуемой площади квартир в зависимости от числа комнат, установленная пунктом 5.2. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», увеличенная на 4 квадратных метра.

Финансирование превышения предоставляемой площади над расчетной общей площадью жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, осуществляется за счет средств бюджета города Кургана.

В случае если площадь жилого помещения, полученная при расчете предоставляемого жилого помещения меньше, чем общая площадь сносимого жилого помещения, то предоставляется жилое помещение общей площадью не менее, чем общая площадь помещения, ранее занимаемого гражданами, подлежащими переселению.

РАЗДЕЛ VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Конечным результатом Программы является:

- переселение 785 граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах города Кургана;

- строительство благоустроенного жилья и (или) приобретение жилых помещений в объеме не менее 10 751,40 кв.м.;

- ликвидация 10 751,40 кв.м. аварийного жилищного фонда.

РАЗДЕЛ VII. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения (год, квартал) | Ответственные исполнители | Финансовое обеспечение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Объем, тыс.рублей |
| I. Задача (сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории города Кургана) |  |  |  |  |  |
| 1 | Уточнение объема общей площади жилья для переселения граждан | 2025-2026 | ДЖКХ | В рамках исполнения полномочий | - |
| 2 | Осуществление процесса переселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье | 2025-2026 | ДЖКХ | В рамках исполнения полномочий | - |
| II. Задача (развитие жилищного строительства в городе Кургане) |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в строительстве многоквартирных домов; приобретение у застройщиков жилых помещений в городе Кургане | 2025-2026 | ДЖКХ, ДФИ | Средства Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Бюджет Курганской области Бюджет города Кургана | В соответствии с Соглашением |

РАЗДЕЛ VIII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Выполнение Программы определяется в абсолютных показателях.

В результате реализации Программы из 39 аварийных многоквартирных домов, общей площадью 10 751,40 кв.м., будет расселено 785 человек, которым будут предоставлены благоустроенные жилые помещения общей площадью не менее 10 751,40 кв.м.

РАЗДЕЛ IX. СВЕДЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Администрация города Кургана (по согласованию):

- осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых на мероприятия по реализации Программы;

- представляет в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области ежемесячные финансовые отчеты (до 3 числа месяца, следующего за отчетным), документы, подтверждающие ход реализации Программы, и годовые отчеты, подтверждающие выполнение предусмотренных статьями 14, 16 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда по формам, утвержденным Фондом.

РАЗДЕЛ X. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, СОВПАДАЮЩИХ С ЗАДАЧАМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в соответствии Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Курганской области от 22.07.2025 года № 224 «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области на 2025-2026 годы».

_____________________________________________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2025-2026 годы» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению по Программе

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2030 года |  | Планируемая дата окончания переселения | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв.м. | количество человек | дата | кв.м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по Программе переселения 2025-2030г.г. |  |  | x | x | 10 751,4 | 785 | x | 58765,00 | x | x |
| 1 | г. Курган | г. Курган, ул. 9 Мая, д. 1 | 1960 | 12.10.2017 | 614,40 | 35 | 31.12.2026 | 2398,00 | 45:25:030307:262 | Сформирован под одним домом |
| 2 | г. Курган | г. Курган, ул. 9 Мая, д. 2 | 1960 | 12.10.2017 | 563,10 | 54 | 31.12.2026 | 1636,00 | 45:25:030307:263 | Сформирован под одним домом |
| 3 | г. Курган | г. Курган, ул. Акмолинская, д. 16 | 1956 | 31.10.2017 | 42,70 | 4 | 31.12.2026 |  | 45:25:020903:11 | Не сформирован |
| 4 | г. Курган | г. Курган, ул. Акмолинская, д. 51 | 1958 | 27.09.2017 | 34,20 | 5 | 31.12.2026 |  | 45:25:020903:11 | Не сформирован |
| 5 | г. Курган | г. Курган, ул. Гагарина, д. 11 | 1961 | 06.07.2017 | 954,30 | 70 | 31.12.2026 | 1783,00 | 45:25:040318:53 | Сформирован под одним домом |
| 6 | г. Курган | г. Курган, ул. Гагарина, д. 56 | 1954 | 18.08.2017 | 232,80 | 11 | 31.12.2026 | 707,00 | 45:25:040611:147 | Сформирован под одним домом |
| 7 | г. Курган | г. Курган, ул. Декабристов, д. 48 | 1958 | 19.06.2017 | 49,20 | 4 | 31.12.2026 | 663,00 | 45:25:040318:50 | Сформирован под одним домом |
| 8 | г. Курган | г. Курган, ул. Добролюбова, д. 72 | 1960 | 13.02.2017 | 155,20 | 14 | 31.12.2026 | 811,00 | 45:25:030405:63 | Сформирован под одним домом |
| 9 | г. Курган | г. Курган, ул. Доватора, д. 2в | 1964 | 04.08.2017 | 253,10 | 13 | 31.12.2026 | 1494,00 | 45:25:040322:119 | Сформирован под одним домом |
| 10 | г. Курган | г. Курган, ст. Камчиха, д. 2а | 1978 | 02.11.2017 | 98,70 | 4 | 31.12.2026 |  |  | Не сформирован |
| 11 | г. Курган | г. Курган, п. Керамзитный, д. 8 | 1962 | 01.08.2017 | 552,80 | 40 | 31.12.2026 | 3291,00 | 45:25:060403:208 | Сформирован под одним домом |
| 12 | г. Курган | г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 155б | 1958 | 10.01.2017 | 121,70 | 9 | 31.12.2026 | 1009,00 | 45:25:070307:243 | Сформирован под одним домом |
| 13 | г. Курган | г. Курган, ул. Комиссаров, д. 69а | 1958 | 19.01.2017 | 211,50 | 10 | 31.12.2026 | 809,00 | 45:25:020602:72 | Сформирован под одним домом |
| 14 | г. Курган | г. Курган, ул. Комиссаров, д. 71 | 1954 | 10.01.2017 | 123,80 | 11 | 31.12.2026 | 747,00 | 45:25:020602:85 | Сформирован под одним домом |
| 15 | г. Курган | г. Курган, ул. Комиссаров, д. 73а | 1954 | 18.01.2017 | 109,50 | 9 | 31.12.2026 | 783,00 | 45:25:020602:60 | Сформирован под одним домом |
| 16 | г. Курган | г. Курган, ул. Космонавтов, д. 1а | 1966 | 17.11.2017 | 61,40 | 6 | 31.12.2026 |  |  | Не сформирован |
| 17 | г. Курган | г. Курган, ул. Котовского, д. 5 | 1960 | 27.11.2017 | 401,10 | 30 | 31.12.2026 | 1331,00 | 45:25:040318:47 | Сформирован под одним домом |
| 18 | г. Курган | г. Курган, ул. Линейная, д. 52 | 1955 | 04.10.2017 | 714,30 | 50 | 31.12.2026 | 1561,00 | 45:25:070202:64 | Сформирован под одним домом |
| 19 | г. Курган | г. Курган, ул. Ломоносова, д. 10 | 1961 | 17.11.2017 | 505,80 | 26 | 31.12.2026 | 1262,00 | 45:25:040323:57 | Сформирован под одним домом |
| 20 | г. Курган | г. Курган, ул. Ломоносова, д. 24 | 1958 | 17.11.2017 | 756,00 | 32 | 31.12.2026 | 1537,00 | 45:25:040318:59 | Сформирован под одним домом |
| 21 | г. Курган | г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 19 | 1954 | 10.01.2017 | 1120,90 | 119 | 31.12.2026 | 4596,00 | 45:25:040318:61 | Сформирован под одним домом |
| 22 | г. Курган | г. Курган, ул. М.Горького, д. 236 | 1958 | 11.05.2017 | 67,00 | 6 | 31.12.2026 | 1830,00 | 45:25:070414:176 | Сформирован под одним домом |
| 23 | г. Курган | г. Курган, ул. Межевая, д. 18 | 1950 | 19.06.2017 | 260,50 | 34 | 31.12.2026 |  |  | Не сформирован |
| 24 | г. Курган | г. Курган, п. Мелькомбината, д. 15 | 1906 | 20.09.2017 | 14,10 | 4 | 31.12.2026 | 1937,00 | 45:25:070414:5484 | Сформирован под одним домом |
| 25 | г. Курган | г. Курган, п. Механический, д. 5б | 1959 | 16.08.2017 | 352,40 | 24 | 31.12.2026 | 622,00 | 45:25:020703:33 | Сформирован под одним домом |
| 26 | г. Курган | г. Курган, ул. Монтажников, д. 7 | 1962 | 01.08.2017 | 179,80 | 9 | 31.12.2026 | 1110,00 | 45:25030309:172 | Сформирован под одним домом |
| 27 | г. Курган | г. Курган, мкр. Нижняя Утятка, ул. Тепличная, д. 2 | 1964 | 31.01.2017 | 94,10 | 4 | 31.12.2026 | 1774,00 | 45:25:110405:23 | Сформирован под одним домом |
| 28 | г. Курган | г. Курган, мкр. Нижняя, Утятка, ул. Тепличная, д. 21 | 1968 | 16.08.2017 | 98,40 | 9 | 31.12.2026 | 944,00 | 45:25:110405:20 | Сформирован под одним домом |
| 29 | г. Курган | г. Курган, ул. Ползунова, д. 76 | 1961 | 27.09.2017 | 70,40 | 3 | 31.12.2026 |  |  | Не сформирован |
| 30 | г. Курган | г. Курган, ул. Пугачева, д. 4 | 1956 | 02.10.2017 | 83,90 | 8 | 31.12.2026 | 1581,00 | 45:25:040318:74 | Сформирован под одним домом |
| 31 | г. Курган | г. Курган, ул. Пугачева, д. 6 | 1956 | 13.09.2017 | 167,80 | 13 | 31.12.2026 | 1393,00 | 45:25:040318:72 | Сформирован под одним домом |
| 32 | г. Курган | г. Курган, ул. Пугачева, д. 93а | 1977 | 16.10.2017 | 303,90 | 25 | 31.12.2026 | 1205,00 | 45:25:040319:17 | Сформирован под одним домом |
| 33 | г. Курган | г. Курган, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 2 | 1951 | 15.11.2017 | 104,00 | 4 | 31.12.2026 | 1014,00 | 45:25:020813:214 | Сформирован под одним домом |
| 34 | г. Курган | г. Курган, ул. Смирнова, д. 3 | 1959 | 17.04.2017 | 127,20 | 7 | 31.12.2026 | 617,00 | 45:25:020602:6 | Сформирован под одним домом |
| 35 | г. Курган | г. Курган, ул. Советская, д. 92, стр. 1 | 1918 | 02.11.2017 | 60,40 | 5 | 31.12.2026 |  |  | Не сформирован |
| 36 | г. Курган | г. Курган, ул. Урожайная, д. 153 | 1959 | 27.11.2017 | 54,20 | 87 | 31.12.2026 | 1138,00 | 45:25:040601:51 | Сформирован под одним домом |
| 37 | г. Курган | г. Курган, ул. Уфимская, д. 19 | 1960 | 02.10.2017 | 308,80 | 22 | 31.12.2026 | 1395,00 | 45:25:020902:133 | Сформирован под одним домом |
| 38 | г. Курган | г. Курган, ул. Электровозная, д. 25 | 1960 | 17.11.2017 | 288,60 | 16 | 31.12.2026 | 645,00 | 45:25:020902:128 | Сформирован под одним домом |
| 39 | г. Курган | г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39ж | 1968 | 03.10.2017 | 439,4 | 28 | 31.12.2026 | 967,00 | 45:25:020803:106 | Сформирован под одним домом |

____________________________________________

Приложение 2 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2025-2026 годы»

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийных домов, подлежащих расселению по Программе, по способам переселения

| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | договоры о комплексном развитии территорий |  | переселение в свободный жилищный фонд | приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | приведение приобретенных жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение или оплату расходов по договорам о комплексном развитии территорий | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в городе Курган: | 10751,40 | 1 168 458 005,51 | 1 517,20 | 1 517,20 | 92 609 896,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 234,20 | 12 394,80 | 1 075848 109,41 | 0,00 | 0,00 | 6 197,40 | 537 924 054,71 | 6 197,40 | 537 924 054,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 223,80 | 0,00 | 0,00 | 8 171,00 |

_____________________________________

Приложение 3 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2025-2026 годы»

План мероприятий по переселению граждан из аварийных домов, подлежащих расселению по Программе

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан в рамках реализации решений о КРТ | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвесторов по договору КРТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в городе Курган: | 785 | 337 | 233 | 104 | 10 751,40 | 7 286,30 | 3 465,10 | 1 168 458 005,51 | 366 589 005,51 | 768 000 000, 00 | 33 869 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

____________________________________________

Приложение 4

к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2025-2026 годы»

Планируемые показатели по переселению граждан из аварийных домов, подлежащих расселению по Программе

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | Всего | 2025 г. | 2026 г. | Всего |
|  |  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | в части, предусматривающей финансирование за счет средств Фонда, в городе Курган: | 0,00 | 10 751,40 | 10 751,40 | 0 | 785 | 785 |

___________________________________________________