# Постановление Администрации города Кургана
от 25 апреля 2019 г. N 2621
"Об утверждении муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2019 - 2025 годы"

С изменениями и дополнениями от:

8, 12 ноября 2019 г., 16 апреля, 10, 28 декабря 2020 г., 20 января, 2 июня, 15 июля, 7 сентября, 15 ноября 2021 г., 29 апреля 2022 г.

В соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21.07.2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Правительства Курганской области от 01.04.2019 года N 82 "Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области на 2019-2025 годы" Администрация города Кургана постановляет:

1. Утвердить Муниципальную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2019 - 2025 годы", согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Гонцова А.Н., директора Департамента финансов и имущества Зворыгина И.В.

| Глава города Кургана | А.Ю. Потапов |
| --- | --- |

Приложение
к постановлению Администрации города Кургана
от 25.04.2019 г. N 2621
"Об утверждении Муниципальной адресной программы
"Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в городе Кургане на 2019 - 2025 годы"

# Муниципальная адресная программа
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2019 - 2025 годы"

С изменениями и дополнениями от:

8, 12 ноября 2019 г., 16 апреля, 10, 28 декабря 2020 г., 20 января, 2 июня, 15 июля, 7 сентября, 15 ноября 2021 г., 29 апреля 2022 г.

# Паспорт Муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2019 - 2025 годы"

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2019 - 2025 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ, Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ, Федеральный закон от 21.07.2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом", Постановление Правительства Курганской области от 01.04.2019 г. N 82 "Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области на 2019-2025 годы" |
| Заказчик программы | Администрация города Кургана |
| Ответственный исполнитель программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, Департамент финансов и имущества Администрации города Кургана |
| Разработчик программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана |
| Цели и задачи программы | Цели программы: - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Задачи программы: - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки; - сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; - развитие жилищного строительства в городе Кургане. |
| Целевые индикаторы | Расселяемая площадь (кв. м), количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда города Кургана (чел.), количество приобретенных жилых помещений (кол-во ед.), выкуп жилых помещений у собственников (кол-во ед.), количество снесенных аварийных домов (кол-во ед.). |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019 - 2025 годы: I этап - 2019-2020 годы; II этап - 2020-2021 годы; III этап - 2021-2022 годы; IV этап - 2022-2023 годы. |
| Перечень основных мероприятий программы | - уточнение объема аварийного жилищного фонда, подлежащего ликвидации, а также объема общей площади жилья для переселения граждан; - установление этапов переселения граждан и очередности сноса аварийного жилья; - привлечение бюджетных средств для реализации программы; - участие в строительстве многоквартирных домов в городе Кургане; - процесс поэтапного переселения граждан; - снос жилищного фонда, непригодного для проживания. |
| Исполнители программы | Администрация города Кургана, Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, Департамент финансов и имущества, МКУ "Управление капитального строительства", организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от формы собственности, имеющие лицензии на право проектирования, строительства, ведения проектно-изыскательской и другой деятельности, связанной с реализацией настоящей программы. |
| Объемы и источники финансирования | Источники: средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Курганской области. Общий объем финансирования Программы составит (всего финансовых средств) - 1 093 577 801,60 руб., из них: Средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 860 588 969,05 руб., средства бюджета Курганской области (далее областной бюджет) - 232 988 832,55 руб. Объемы финансирования по этапам Программы: по этапу 2019 года - 95 724 782,50 руб., в том числе: средства Фонда - 76 672 944,29 руб., средства областного бюджета - 19 051 838,21 руб., по этапу 2020 года - 33 514 250,04 руб., в том числе: средства Фонда - 31 331 470,06 руб.; средства областного бюджета - 2 182 779,98 руб.; по этапу 2021 года - 290 638 160,00 руб., в том числе: средства Фонда - 253 055 310,00 руб., средства областного бюджета - 37 582 850,00 руб.; по этапу 2022 года - 673 700 609,06 руб., в том числе: средства Фонда - 499 529 244,70 руб., средства областного бюджета - 174 171 364,36 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | - площадь многоквартирных домов, которую планируется расселить, - 19 356,76 кв. м.; - количество переселенных жителей - 1431 человек. В период реализации Программы планируется расселить многоквартирные дома, признанные до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, расселение которых по состоянию на 1 января 2019 года обеспечено за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования. |
| Контроль за реализацией программы. | Администрация города Кургана. |

Программа при необходимости может корректироваться.

# Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

Переселение граждан города Кургана из аварийного жилищного фонда остается одной из важнейших задач Администрации города Кургана.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний вид города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность города.

Проживание граждан в аварийных домах представляет угрозу их жизни и здоровью.

Выполнение Муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2019 - 2025 годы" направлено на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2019 - 2025 годы" (далее - Программа) разработана Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства") для предоставления финансовой поддержки городу Кургану Государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд).

Программный метод переселения из аварийного жилья является наиболее эффективным и реальным, поскольку предусматривает долевое финансирование из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Курганской области.

Средства финансирования Программы расходуются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), на строительство таких домов, а также на предоставление возмещений собственникам за жилые помещения, связанные с их изъятием, для муниципальных нужд.

В Программу включены 50 многоквартирных домов, которые признаны до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, где проживают 1431 человек, которых необходимо переселить. Расселяемая площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах составляет 19 356,76 кв. м.

# Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы

Целями Программы являются обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома), а также создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Для достижения цели Программы должны быть решены следующие задачи:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки;

- сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;

- развитие жилищного строительства в городе Кургане.

# Раздел III. Сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2019 - 2025 годы" предусматривает комплекс мероприятий, который должен быть проведен в течение указанного периода.

Реализация Программы должна происходить поэтапно.

В этой связи предусматривается четыре контрольных этапа реализации Программы:

I этап - 2019-2020 годы;

II этап - 2020-2021 годы;

III этап - 2021-2022 годы;

IV этап - 2022-2023 годы;

На первом этапе (2019-2020 годы) для реализации Программы необходимо:

- уточнить объем аварийного жилищного фонда, подлежащего ликвидации, а также объем общей площади жилья для переселения граждан;

- установить очередность переселения граждан;

- установить график сноса аварийного жилого фонда;

- провести сверку количества фактически проживающих граждан в домах аварийного жилищного фонда, подлежащих переселению, с количеством зарегистрированных граждан в данных домах;

- организовать привлечение бюджетных средств для реализации программы;

- организовать участие застройщиков в строительстве многоквартирных домов в городе Кургане;

- начать процесс переселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье.

Во втором, третьем, четвертом этапах (2020-2023 годы) для реализации Программы необходимо:

- продолжать организовывать участие застройщиков в строительстве многоквартирных домов в городе Кургане;

- продолжать процесс переселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье;

- осуществить процесс сноса аварийного жилищного фонда.

На четвертом этапе (2023 год) непосредственно:

- закончить процесс переселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье (до 31 декабря 2023 года);

- осуществить процесс сноса аварийного жилищного фонда (I квартал 2024 года).

Условиями прекращения реализации программы являются досрочное достижение целей и задач Программы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.

# Раздел IV. Технико-экономическое обоснование муниципальной программы

Выполнение мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств:

- федерального бюджета, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

- областного бюджета, предоставляемых в соответствии с законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

# Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования муниципальной программы по источникам и годам реализации

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляются на условиях софинансирования (за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Курганской области).

Общее финансирование реализации Программы составляет (всего финансовых средств) - 1 093 577 801,60 рублей, из них:

- средства Фонда - 860 588 969,05 рублей,

- средства областного бюджета - 232 988 832,55 рублей.

Объем финансирования Программы рассчитан в соответствии с приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 июня 2019 года N 353/пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2019 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2019 года", от 19 декабря 2019 года N 827/пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2020 года", от 29 сентября 2020 года N 557/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2020 года", от 24 декабря 2020 года N 852/пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2021 года", от 7 июня 2021 года N 358/пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2021 года", от 28 сентября 2021 года N 699/пр "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2021 года".

При приобретении жилых помещений в рамках реализации Программы, применяется норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации, установленный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на квартал, соответствующий дате объявления аукциона.

Объем финансирования Программы может быть изменен по итогам осуществления закупок квартир в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и (или) оценки размера возмещения за жилые помещения в связи с изъятием для муниципальных нужд.

Оценка размера возмещения за жилые помещения в аварийных многоквартирных домах производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

Объем финансовых средств для реализации Программы определяется по формуле:

Vcp = Vд + Sдоп x C, где:

Vcp - объем финансовых средств для реализации Программы;

Vд - объем финансовых средств в рамках долевого финансирования Фонда, равный Vд = Sж x C;

Sж - общая площадь жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, равнозначного по общей площади жилому помещению, ранее занимаемому указанными гражданами;

Sдоп - дополнительные квадратные метры общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, финансируемые за счет средств областного или местных бюджетов сверх доли обязательного финансирования;

C - размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

По каждому помещению каждого аварийного многоквартирного дома произведен расчет объема финансовых средств на реализацию Программы. Дополнительные квадратные метры общей площади жилого помещения рассчитаны как разница между общей площадью жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, и общей площадью сносимого жилого помещения.

Общая площадь жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, рассчитывается исходя из размеров квартир по числу комнат и их площади в соответствии с пунктом 5.2. СП 54.13330 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные", утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 года N 883/пр (далее - СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные").

При расчете площади жилого помещения, предоставляемого гражданам, подлежащим переселению, применяется нижняя граница размеров рекомендуемой площади квартир в зависимости от числа комнат, установленная пунктом 5.2. СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные", увеличенная на 5 квадратных метров.

В случае если площадь жилого помещения, полученная при расчете предоставляемого жилого помещения, меньше, чем общая площадь сносимого жилого помещения, то предоставляется жилое помещение общей площадью не менее, чем общая площадь помещения, ранее занимаемого гражданами подлежащими переселению.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане осуществляется в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", путем предоставления органами местного самоуправления жилых помещений в многоквартирных домах города Кургана.

Способами переселения граждан из аварийного жилищного фонда являются:

- гражданам, переселяемым в рамках Программы, занимающим жилые помещения по договорам социального найма, предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма.

- гражданам, переселяемым в рамках Программы, являющимися собственниками жилых помещений, предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по договорам мены, либо путем предоставления возмещения за жилые помещения, связанные с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд.

Жилые помещения, предоставляемые гражданам в рамках Программы, должны соответствовать рекомендуемым требованиям к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение N 2 к Методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 года N 65/пр).

Предоставляемое гражданам жилое помещение должно быть:

- благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта;

- равнозначным по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению;

- отвечать установленным требованиям, то есть быть пригодным для проживания;

- находиться в границах города Кургана.

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, включенных в Программу, указан в приложении N 1 к Программе.

Информация об объеме финансовых средств, планируемом на реализацию Программы, в разрезе способов переселения граждан и источников финансирования содержится в приложениях 2, 3 к Программе.

# Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации муниципальной программы

Конечным результатом Программы является:

- улучшение жилищных условий 1431 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Кургана;

- строительство благоустроенного жилья и приобретение жилых помещений в объеме не менее 19 356,76 кв. м.;

- ликвидация 19 356,76 кв. м. аварийного жилищного фонда.

# Раздел VII. Система программных мероприятий

| N п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения (год, квартал) | Ответственные исполнители | Финансовое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник | Объем, тыс. рублей |
| I. Задача (переселение граждан из аварийного жилищного фонда в установленные сроки) |
| 1 | Уточнение объема аварийного жилищного фонда, подлежащего ликвидации, а также объема общей площади жилья для переселения граждан | 2019-2025 | ДЖКХ | В рамках исполнения полномочий | - |
| 2 | Установление этапов переселения граждан и очередности сноса аварийного жилья | 2019-2025 | ДЖКХ | В рамках исполнения полномочий | - |
| 3 | Процесс поэтапного переселения граждан | 2019 - 2025 | ДЖКХ | В рамках исполнения полномочий | - |
| II. Задача (сокращение непригодного для проживания жилищного фонда) |
| 1 | Снос жилищного фонда, непригодного для проживания | 2021 - 2025 | МКУ "УКС" | В рамках исполнения полномочий | - |
| III. Задача (развитие жилищного строительства в городе Кургане) |
| 1 | Участие в строительстве многоквартирных домов; приобретение жилых помещений в городе Кургане; предоставление возмещения гражданам за жилые помещения, связанные с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд | 2019 - 2025 | ДЖКХ, ДФИ | Бюджет Курганской области | 232,99 |
|  |  |  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 860,59 |
|  |  | 2019-2020 | ДЖКХ, ДФИ | Бюджет Курганской области | 19,05 |
|  |  |  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 76,67 |
|  |  | 2020-2021 | ДЖКХ, ДФИ | Бюджет Курганской области | 2,18 |
|  |  |  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 31,33 |
|  |  | 2021-2022 | ДЖКХ, ДФИ | Бюджет Курганской области | 37,58 |
|  |  |  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 253,06 |
|  |  | 2022-2023 | ДЖКХ, ДФИ | Бюджет Курганской области | 174,17 |
|  |  |  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | 499,53 |

# Раздел VIII. Система целевых индикаторов

Выполнение Программы определяется в абсолютных и относительных показателях. Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

- выполнение обязательств государства по переселению граждан, проживающих в непригодных для проживания домах;

- улучшение жилищных условий населения за счет средств Фонда и областного бюджета;

- изменение облика муниципального образования города Кургана.

В результате реализации Программы из 50 аварийных многоквартирных домов будет расселено 706 жилых помещений, общей площадью 19 356,76 кв. м., переселен 1431 человек, которым будут предоставлены благоустроенные жилые помещения общей площадью не менее 19 356,76 кв. м.

Планируемые показатели выполнения программы представлены в приложение N 4 к Программе.

# Раздел IX. Сведения о механизме контроля за выполнением муниципальной программы

Администрация города Кургана:

- осуществляет финансирование Программы и контроль за её выполнением;

- формирует график переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- осуществляет переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- контролирует соблюдение сроков и очередности переселения;

- контролирует целевое использование средств, не допускающего расселения жителей домов, не включенных в Программу;

- контролирует снос аварийных жилых домов;

- представляет ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты.

# Раздел X. Сведения о наличии государственных программ Российской Федерации и государственных программ курганской области, предназначенных для решения задач, совпадающих с задачами муниципальной программы

Программа разработана в соответствии Федеральным законом от 21.07.2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Правительства Курганской области от 01.04.2019 года N 82 "Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области на 2019-2025 годы".

Приложение 1
к Муниципальной адресной программе
"Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в городе Кургане на 2019-2025 годы"

# Перечень
многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м. | количество человек | дата | кв. м. | кв. м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | г. Курган | г. Курган, ул. Вагонная, д. 2 | 1950 | 29.12.2016 | 241,20 | 18 | 31.12.2023 | 514,00 | 1293,00 | 45:25:020809:114 | Сформирован под одним домом |
| 2. | г. Курган | г. Курган, ул. Гагарина, д. 9 | 1960 | 27.10.2016 | 974,90 | 49 | 31.12.2022 | 611,00 | 1143,00 | 45:25:040323:55 | Сформирован под одним домом |
| 3. | г. Курган | г. Курган, ул. Гагарина, д. 52 | 1954 | 05.08.2016 | 206,00 | 20 | 31.12.2023 | 294,00 | 697,00 | 45:25:040611:143 | Сформирован под одним домом |
| 4. | г. Курган | г. Курган, ул. Гагарина, д. 54 | 1954 | 30.08.2016 | 156,40 | 6 | 31.12.2023 | 282,00 | 628,00 | 45:25:040611:144 | Сформирован под одним домом |
| 5. | г. Курган | г. Курган, ул. Гагарина, д. 66 | 1959 | 15.07.2016 | 231,00 | 23 | 31.12.2023 | 348,00 | 784,00 | 45:25:040608:134 | Сформирован под одним домом |
| 6. | г. Курган | г. Курган, ул. Декабристов, д. 93 | 1958 | 09.09.2015 | 289,60 | 19 | 31.12.2022 | 495,00 | 1 380,00 | 45:25:040312:54 | Сформирован под одним домом |
| 7. | г. Курган | г. Курган, ул. Дзержинского, д. 15 | 1957 | 22.04.2016 | 917,90 | 80 | 31.12.2020 | 627,00 | 2 171,00 | 45:25:020804:26 | Сформирован под одним домом |
| 8. | г. Курган | г. Курган, ул. Дзержинского, д. 20 | 1957 | 13.12.2016 | 858,50 | 77 | 31.12.2023 | 694,00 | 1844,00 | 45:25:020813:202 | Сформирован под одним домом |
| 9. | г. Курган | г. Курган, ул. Дзержинского, д. 22 | 1955 | 24.10.2016 | 852,80 | 77 | 31.12.2022 | 796,00 | 2432,00 | 45:25:020813:205 | Сформирован под одним домом |
| 10. | г. Курган | г. Курган, ул. Дзержинского, д. 24 | 1955 | 16.08.2016 | 899,30 | 79 | 31.12.2023 | 661,00 | 2088,00 | 45:25:020813:204 | Сформирован под одним домом |
| 11. | г. Курган | г. Курган, ул. Дзержинского, д. 25 | 1956 | 24.05.2016 | 905,60 | 88 | 31.12.2023 | 707,00 | 1 092,00 | 45:25:020804:30 | Сформирован под одним домом |
| 12. | г. Курган | г. Курган, ул. Добролюбова, д. 74 | 1960 | 24.11.2016 | 75,90 | 5 | 31.12.2023 | 182,00 | 739,00 | 45:25:030405:69 | Сформирован под одним домом |
| 13. | г. Курган | г. Курган, ул. Заводская 1-я, д. 20 | 1954 | 16.06.2016 | 138,90 | 1 | 01.09.2023 | 236,00 | 469,00 | 45:25:070408:28 | Сформирован под одним домом |
| 14. | г. Курган | г. Курган, ул. Кирова, д. 69 | 1949 | 11.10.2016 | 303,90 | 21 | 31.12.2023 | 310,00 | 671,00 | 45:25:070308:231 | Сформирован под одним домом |
| 15. | г. Курган | г. Курган, ул. Кирова, д. 71 | 1950 | 22.07.2016 | 371,30 | 39 | 31.12.2023 | 319,00 | 894,00 | 45:25:070308:232 | Сформирован под одним домом |
| 16. | г. Курган | г. Курган, ул. Кирова, д. 73 | 1950 | 16.09.2016 | 157,50 | 29 | 31.12.2023 | 415,00 | 682,00 | 45:25:070308:232 | Сформирован под одним домом |
| 17. | г. Курган | г. Курган, ул. Климова, д. 5 | 1918 | 11.11.2016 | 223,90 | 13 | 31.12.2023 | 214,00 | 981,00 | 45:25:070311:221 | Сформирован под одним домом |
| 18. | г. Курган | г. Курган, ул. Климова, д. 14 | 1918 | 11.11.2016 | 226,70 | 20 | 31.12.2023 | 223,00 | 1290,00 | 45:25:070311:254 | Сформирован под одним домом |
| 19. | г. Курган | г. Курган, ул. Климова, д. 20 | 1956 | 11.10.2016 | 164,40 | 14 | 31.12.2023 | 190,00 | 655,00 | 45:25:070311:253 | Сформирован под одним домом |
| 20. | г. Курган | г. Курган, ул. Климова, д. 24 | 1918 | 11.11.2016 | 149,80 | 13 | 31.12.2023 | 208,00 | 533,00 | 45:25:070311:244 | Сформирован под одним домом |
| 21. | г. Курган | г. Курган, ул. Климова, д. 59 | 1908 | 20.06.2016 | 286,30 | 11 | 31.12.2023 | 328,00 | 700,00 | 45:25:070311:211 | Сформирован под одним домом |
| 22. | г. Курган | г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 36 | 1946 | 06.07.2016 | 573,90 | 33 | 31.12.2022 | 736,00 | 5 335,00 | 45:25:070106:58 | Сформирован под одним домом |
| 23. | г. Курган | г. Курган, ул. Комиссаров, д. 75 | 1954 | 27.03.2015 | 107,20 | 3 | 31.12.2021 | 287,00 | 492,00 | 45:25:020602:81 | Сформирован под одним домом |
| 24. | г. Курган | г. Курган, ул. Красина, д. 34 | 1918 | 30.11.2016 | 184,40 | 16 | 31.12.2023 | 160,00 | 962,00 | 45:25:070311:261 | Сформирован под одним домом |
| 25. | г. Курган | г. Курган, ул. Красномаячная, д. 56 б | 1949 | 16.06.2016 | 339,40 | 24 | 31.12.2023 | 381,00 | 1 142,00 | 45:25:070113:95 | Сформирован под одним домом |
| 26. | г. Курган | г. Курган, ул. Кремлева, д. 9 | 1946 | 16.06.2016 | 768,60 | 42 | 31.12.2021 | 642,00 | 1 335,00 | 45:25:070106:58 | Сформирован под одним домом |
| 27. | г. Курган | г. Курган, ул. Куйбышева, д. 54 | 1929 | 28.06.2016 | 493,90 | 27 | 31.12.2023 | 486,00 | 1 090,00 | 45:25:070311:233 | Сформирован под одним домом |
| 28. | г. Курган | г. Курган, ул. Куйбышева, д. 54а | 1952 | 29.12.2016 | 147,60 | 14 | 31.12.2021 | 296,00 | 986,00 | 45:25:070311:232 | Сформирован под одним домом |
| 29. | г. Курган | г. Курган, ул. Куйбышева, д. 64 | 1950 | 16.06.2016 | 234,30 | 11 | 31.12.2023 | 422,00 | 669,00 | 45:25:070311:234 | Сформирован под одним домом |
| 30. | г. Курган | г. Курган, ул. Куйбышева, д. 129а | 1932 | 20.07.2016 | 385,06 | 30 | 31.12.2023 | 430,00 | 2 013,00 | 45:25:070415:44 | Сформирован под одним домом |
| 31. | г. Курган | г. Курган, п. Кургансельмаш, д. 6 | 1961 | 10.02.2016 | 422,70 | 27 | 31.12.2023 | 420,00 | 1 482,00 | 45:25:070509:164 | Сформирован под одним домом |
| 32. | г. Курган | г. Курган, ул. Линейная, д. 4 | 1938 | 11.10.2016 | 485,80 | 24 | 31.12.2023 | 420,00 | 53794,00 | 4525070102:84 | Не сформирован |
| 33. | г. Курган | г. Курган, ул. Ломоносова, д. 22 | 1959 | 13.07.2012 | 644,50 | 29 | 31.12.2021 | 678,00 | 1 298,00 | 45:25:040318:65 | Сформирован под одним домом |
| 34. | г. Курган | г. Курган, ул. Ломоносова, д. 38 | 1957 | 10.04.2015 | 383,70 | 25 | 31.12.2023 | 312,00 | 1 129,00 | 45:25:040312:57 | Сформирован под одним домом |
| 35. | г. Курган | г. Курган, ул. М. Горького, д. 108 | 1918 | 30.11.2016 | 247,40 | 28 | 31.12.2023 | 280,00 | 1 105,00 | 45:25:070310:225 | Сформирован под одним домом |
| 36. | г. Курган | г. Курган, п. Механический, д. 5А | 1959 | 09.09.2015 | 438,30 | 33 | 31.12.2023 | 542,00 | 621,00 | 45:25:020703:34 | Сформирован под одним домом |
| 37. | г. Курган | г. Курган, п. Механический, д. 13 | 1939 | 14.12.2016 | 432,40 | 43 | 31.12.2023 | 403,00 | 2436,00 | 45:25:020703:38 | Сформирован под одним домом |
| 38. | г. Курган | г. Курган, ул. Победы, д. 9 | 1955 | 05.08.2016 | 592,20 | 78 | 31.12.2023 | 586,00 | 1086,00 | 45:25:070106:50 | Сформирован под одним домом |
| 39. | г. Курган | г. Курган, ул. Сибирская, д. 12 | 1918 | 24.11.2016 | 144,70 | 11 | 31.12.2023 | 145,00 | 912,00 | 45:25:070506:54 | Сформирован под одним домом |
| 40. | г. Курган | г. Курган, ул. Сибирская, д. 17 | 1918 | 25.09.2015 | 123,30 | 16 | 31.12.2022 | 176,00 | 540,00 | 45:25:070503:35 | Сформирован под одним домом |
| 41. | г. Курган | г. Курган, ул. Смирнова, д. 4 | 1954 | 11.10.2016 | 43,00 | 2 | 31.12.2023 | 316,80 | 1302,00 | 45:25:020602:84 | Сформирован под одним домом |
| 42. | г. Курган | г. Курган, ул. Советская, д. 100 | 1918 | 29.06.2016 | 284,90 | 38 | 31.12.2021 | 279,00 | 525,00 | 45:25:070309:222 | Сформирован под одним домом |
| 43. | г. Курган | г. Курган, ул. Советская, д. 102 | 1918 | 29.06.2016 | 250,90 | 26 | 31.12.2021 | 262,00 | 737,00 | 45:25:070309:223 | Сформирован под одним домом |
| 44. | г. Курган | г. Курган, ул. Советская, д. 133 | 1918 | 22.08.2016 | 202,90 | 26 | 31.12.2023 | 276,00 | 659,00 | 45:25:070411:47 | Сформирован под одним домом |
| 45. | г. Курган | г. Курган, ул. Сухэ-Батора, д. 1 | 1951 | 25.08.2016 | 1035,90 | 57 | 31.12.2023 | 570,00 | 1866,00 | 45:25:070106:55 | Сформирован под одним домом |
| 46. | г. Курган | г. Курган, ул. Сухэ-Батора, д. 7 | 1950 | 16.06.2016 | 363,40 | 9 | 31.12.2023 | 374,00 | 1 049,00 | 45:25:070106:48 | Сформирован под одним домом |
| 47. | г. Курган | г. Курган, ул. Сухэ-Батора, д. 9 | 1950 | 16.06.2016 | 675,90 | 16 | 31.12.2023 | 574,00 | 1 040,00 | 45:25:070106:49 | Сформирован под одним домом |
| 48. | г. Курган | г. Курган, ул. Челябинская, д. 6в | 1958 | 30.10.2015 | 67,80 | 8 | 31.12.2020 | 100,00 | 1 272,00 | 45:25:040323:49 | Сформирован под одним домом |
| 49. | г. Курган | г. Курган, ул. Челябинская, д. 20 | 1958 | 15.06.2016 | 291,30 | 11 | 31.12.2023 | 407,00 | 769,00 | 45:25:040322:120 | Сформирован под одним домом |
| 50. | г. Курган | г. Курган, ул. Школьная, д. 16 | 1966 | 25.03.2016 | 359,60 | 22 | 31.12.202 | 346,00 | 676,00 | 45:25:030415:259 | Сформирован под одним домом |
| По программе переселения 2019-2025 г.г., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | x | x | 19356,76 | 1431 | x | 19960,80 | 111488,00 | x | x |

Приложение 2
к Муниципальной адресной программе
"Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в городе Кургане на 2019-2025 годы"

# План
реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятия по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: | в том числе |
|  |  |  |  |  | Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | Договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории | Переселение в свободный жилищный фонд |
|  |  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость возмещения | Субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | Субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | Расселяемая площадь | Субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий | Расселяемая площадь |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 19 356,76 | 1093577801,60 | 13 865,76 | 13 865,76 | 721 556 144,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2019 года |
| 1. | город Курган | 2285,20 | 95 724 782,50 | 69,30 | 69,30 | 1 657 079,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2020 года |
| 2. | город Курган | 909,90 | 33 514 250,04 | 766,20 | 766,20 | 25 680 269,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2021 года |
| 3. | город Курган | 3 174,90 | 290 638 160,00 | 2 864,20 | 2 864,20 | 213 718 185,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2022 года |
| 4. | город Курган | 12 986,76 | 673 700 609,06 | 10 166,06 | 10 166,06 | 480 500 609,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |
|  |  | Всего: | в том числе: |
|  |  |  | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков |
|  |  |  |  | в строящихся домах |
|  |  | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 5 491,00 | 8 116,20 | 372 021 657,39 | 0,00 | 0,00 | 2 695,40 | 115 833 280,80 |
| Всего по этапу 2019 года |
| 1. | город Курган | 2 215,90 | 3 203,40 | 94 067 702,55 | 0,00 | 0,00 | 595,40 | 19 233 280,80 |
| Всего по этапу 2020 года |
| 2. | город Курган | 143,70 | 277,80 | 7 833 980,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2021 года |
| 3. | город Курган | 310,70 | 435,00 | 76 919 974,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2022 года |
| 4. | город Курган | 0,00 | 2820,70 | 4 200,00 | 193 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |
|  |  | в том числе: | Дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |
|  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Предоставление по договорам социального найма | Предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | Предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | Предоставление по договорам мены |
|  |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 3 710,60 | 209 279 051,83 | 1 710,20 | 46 909 324,76 | 5 502,30 | 0,00 | 0,00 | 2 613,90 |
| Всего по этапу 2019 года |
| 1. | город Курган | 897,80 | 27 925 096,99 | 1 710,20 | 46 909 324,76 | 891,60 | 0,00 | 0,00 | 2 311,80 |
| Всего по этапу 2020 года |
| 2. | город Курган | 277,80 | 7 833 980,40 | 0,00 | 0,00 | 36,70 | 0,00 | 0,00 | 241,10 |
| Всего по этапу 2021 года |
| 3. | город Курган | 435,00 | 76 919 974,44 | 0,00 | 0,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| Всего по этапу 2022 года |
| 4. | город Курган | 96 600 000,00 | 2 100,00 | 96 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3
к Муниципальной адресной программе
"Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в городе Кургане на 2019-2025 годы"

# План
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

| N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 1431 | 706 | 571 | 135 | 19 356,76 | 15 458,76 | 3 898,00 |
| Всего по этапу 2019-2020 годов |
| 1 | город Курган | 171 | 79 | 58 | 21 | 2 285,20 | 1 536,50 | 748,70 |
| Всего по этапу 2020-2021 годов |
| 2 | город Курган | 71 | 33 | 32 | 1 | 909,90 | 892,00 | 17,90 |
| Всего по этапу 2021-2022 годов |
| 3 | город Курган | 241 | 117 | 106 | 11 | 3 174,90 | 2 864,20 | 310,70 |
| Всего по этапу 2022-2023 годов |
| 4 | город Курган | 948 | 477 | 375 | 102 | 12 986,76 | 10 166,06 | 2 820,70 |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Источники финансирования программы | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |
|  |  | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
|  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 1093577801,60 | 860 588 969,05 | 232 988 832,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2019-2020 годов |
| 1 | город Курган | 95 724 782,50 | 76 672 944,29 | 19 051 838,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2020-2021 годов |
| 2 | город Курган | 33 514 250,04 | 31 331 470,06 | 2 182 779,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2021-2022 годов |
| 3 | город Курган | 290 638 160,00 | 253 055 310,00 | 37 582 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2022-2023 годов |
| 4 | город Курган | 673 700 609,06 | 499 529 244,70 | 174 171 364,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4
к Муниципальной адресной программе
"Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в городе Кургане на 2019-2025 годы"

# Планируемые показатели
переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане, признанного таковым до 1 января 2017 года

| N п\п | Целевые индикаторы |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап | Всего по 1 этапу: | 2 этап | Всего по 2 этапу: | 3 этап | Всего по 3 этапу: | 4 этап | Всего по 4 этапу: | Всего по Программе: |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2019 - 2020 г.г. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 - 2021 г.г. | 2021 год | 2022 год | 2021 - 2022 г.г. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2022 - 2023 г.г. | 2019 - 2025 г.г. |
| 1. | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м.) | 503,60 | 1781,60 | 2285,20 | 468,90 | 387,20 | 53,8 | 909,90 | 2 764,30 | 410,60 | 3 174,90 | 464,90 | 3539,20 | 8 982,66 | 12 986,76 | 19 356,76 |
| 2. | Количество переселяемых жителей (чел.) | 36 | 135 | 171 | 26 | 43 | 2 | 71 | 196 | 45 | 241 | 29 | 220 | 699 | 948 | 1431 |
| 3. | Количество снесенных аварийных домов (кол-во ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 |
| 4. | Количество приобретенных жилых помещений (кол-во ед.) | 42 | 35 | 77 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 11 | 0 | 51 | 51 | 102 | 197 |
| 5. | Выкуп жилых помещений у собственников (кол-во ед.) | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 2 | 26 | 68 | 38 | 106 | 16 | 70 | 289 | 375 | 509 |